Møteprotokoll

for

Aure kyrkjelege fellesråd

Tid:	02.10.2024  kl. 18.00

Stad:	Aure kyrkjekontor

Frammøtte:

Atle Ivar Husby	Medlem.

Marianne Husby	Medlem

Jøran Ulfsnes-Skar	Medlem

Leif Johan Birkelund 	Medlem

Bjørg Turid Aursøy-Stranden	Medlem

Wenche kjørsvik	Varamedlem

Per Sigve Særheim	Sokneprest

Lillian Wessel	Kommunal repr.

Forfall:

Heidi Hjelen 	Medlem

Leiar Atle Ivar Husby ønska velkomen, og Per Sigve Særheim hadde ord for dagen.

Saker behandla på møtet:

Sakliste:

AKF  20/2024  Godkjenning av innkalling og sakliste

AKF  21/2024  Godkjenning av møtebok 11.06.2024

AKF  22/2024  Godkjenning av revidert rekneskap 2023

AKF  23/2024  Framdrift kunstmaling Aure kyrkje

AKF  24/2024  Framdrift lys ved parkeringsplass på Aure

AKF  25/2024  Nytt sikringsskap i Gullstein, og renovasjon av sikringsskap Sth.

AKF  26/2024  Reparasjon av eternitvegg på Stemshaug kyrkje.

AKF  27/2024  Oppussing av kontor til soknepresten.

AKF  28/2024  Budsjett 2025, økonomiplan 2025-2028

AKF  29/2024  Lønskrav frå kyrkjeverja

Meldingar og referatsaker:

| Saks nr. | Dato | Frå/Til/Av | Innhald |
| --- | --- | --- | --- |
| RS 24/24 | 16.08.24 | Frå KA | Lønsauke frå 01.05.24 i kap. 4 pkt. 4.6 lønsgruppe 1-5 |
| RS 25/24 | 19.08.24 | Frå Siemens | Rapport årskontroll innbruddsalarmanlegg, OK |
| RS 26/24 | 19.08.24 | Frå Siemens | Rapport årskontroll brannalarmanlegg OK |
| RS 27/24 | August |  | Malt bårehuset Gullstein innvendig |
| RS 28/24 | 03.09.24 | Frå Gammelsæter Maskin | Nabovarsel. gnr. 32 br.nr 268, utlegg sjøkabel. |
| RS 29/24 | 04.09.24 | Frå Brdr. Torkildsen | Rapport vedlikehald/ stemming av orgel i Aure, Stemshaug og Gullstein |
| RS 30/24 | 11.09.24 | Til Poplygongroup | Bedt om tilbod reparasjon eternitvegg Stemshaug |
| RS 31/24 | 21.08.24, 12.09.24 | Møte kommunen | Kyrkjeverja hadde møte med økonomiavdeling vdr. overtakelse av rekneskap frå 2024 og lønn frå 2025 |
| RS 32/24 | 18.09.24 | Frå Isotek miljø | Rapport befaring eternitvegg Stemshaug |
| RS 33/24 | 30.09.24 |  | Siste arb.dag for Volodomyr Panasiuk og vitalii Laphenkoo |
| RS 34/24 | August |  | Reparert mønekam driftsbygg Sth. |
| RS 35/24 | September |  | Rydda haug ved Stemshaug og langs mur ved kyrkja på Aure |
| RS 36/24 | September |  | Mala front på benker Aure kyrkje |
| RS 36/24 | September | Riksantikvaren | Bevaringsprogram for kulturhistoriske kirkebygg |

AKF  20/2024   Godkjenning av innkalling og sakliste

VEDTAK:

Fellesrådet godkjenner innkalling og sakliste

AKF  21/2024   Godkjenning av møtebok 11.06.2024

Møtehandtering:

Ingen kommentarar til møtebok av 11.06.2024

VEDTAK:

Fellesrådet godkjenner enst. møtebok 11.06.2024

AKF  22/2024   Godkjenning av revidert rekneskap 2023

INNSTILLING

1.Fellesrådet godkjenner revidert rekneskapen for 2023

2. Fellesrådet vedtek å bruke kr. 92.000,- av disposisjonsfondet kto: 25600000 til nedskriving av akkumulert underskott 2023 jf. vedtak i budsjett sak AKF 9/2023

Møtehandtering:

Kyrkjeverja gjekk gjennom rekneskap, balanse og noter til årsrekneskapen 2023. Vidare bruk av fond, og status på fond pr. 31.12.23

VEDTAK:

Enst. vedtak som innstilling.

1.Fellesrådet godkjenner revidert rekneskap for 2023

2. Fellesrådet vedtek å bruke kr. 92.000,- av disposisjonsfondet kto: 25600000 til nedskriving av akkumulert underskott 2023 jf. vedtak i budsjett sak AKF 9/2023

AKF  23/2024  Framdrift kunstmaling Aure kyrkje

INNSTILLING

Fellesrådet vedtek å fortsette med å restaurere kunstmalinga i Aure kyrkje, dersom ein får tilskott frå kommunen over investeringsbudsjett 2025

Møtehandtering:

Leiaren i fellesrådet og kyrkjeverja at beklaga at prosjektet vart starta utan at det var gjort eit formelt vedtak på å setje i gang hovudprosjektet med kunstmalinga i Aure kyrkja og, Men handla utifrå at det var ønskjer om å få gjort ein del restaurering før 100 års jubileet. Og sidan målarmeistaren ønska å jobbe i mai/juni før sommaren, vart prosjektet satt i gang. Kyrkjeverja la fram kva som var gjort i prosessen med kunstmålinga så langt. Fellesrådet tok dette til etterretning. Vidare vil fellesrådet utsetje arbeid med kunstmaling i Aure kyrkje til budsjetthandsaminga for 2025

Fellesrådet ber kyrkjeverja å undersøke om ein kan få tilskot frå fylkeskommunen til dette prosjektet

VEDTAK:

Enst. vedtak som innstilling med tillegg

- Fellesrådet vedtek å fortsette med å restaurere kunstmalinga i Aure kyrkje, dersom ein får tilskott frå kommunen over investeringsbudsjett 2025

- Kyrkjeverja skal også undersøke om ein kan søke om tilskot frå fylkeskommunen til prosjektet.

AKF  24/2024  Framdrift lys ved parkeringsplass på Aure

INNSTILLING

- Fellesrådet godkjenner at montering av lysarmatur ved parkeringsplassen blir utført i 2024

- Kostnaden på prosjektet blir dekt gjennom fond.

Møtehandtering:

Kyrkjeverja gjekk gjennom historikken for å få skifta ut lysa ved parkeringsplassen på Aure. Dette er ein freda plass, og ein må ha godkjenning frå fylkeskommunen for å gjere inngrep i området. Sidan dette er ei vedlikehaldsoppgåve, med utskifting av eksisterande kablar og lysarmatur har vi fått løyve til dette. Lysarmatur og kablar er innkjøpt, og kyrkjeverja la fram tilbod på graving. Fellesrådet ber om at dette bør takast på timar, og ikkje fastpris. Elles blir dette utført på november når været tilseier det.

VEDTAK:

Enst. vedtak som innstilling. med tillegg i pkt. 2 + nytt pkt. 3

- Fellesrådet godkjenner at montering av lysarmatur ved parkeringsplassen blir utført i 2024

- Kostnaden på prosjektet blir dekt gjennom fond (Rise)

- Fellesrådet godkjenner tilbod på graving av grøft, og at det blir gjort på timar.

AKF  25/2024  Nytt sikringsskap i Gullstein kirke

INNSTILLING

1.Fellesrådet vedtek å skifte sikringsskap i Gullstein kirke,

2. Sikringsskapet i Stemshaug kyrkje bør renoverast i h.h. til el-rapport.

3. Fellesrådet ber kommunen om å få dekt kostnader ved renovering og utskifting i Gullstein kirke og Stemshaug kyrkje gjennom tidlegare bevilga midlar til framtidige varmekjelder.

Møtehandtering:

Leiaren i fellesrådet la fram saka, og anbefalte å godta tilbod frå Sagli Elektro til å skifte ut sikringsskap i Gullstein og restaurere sikringsskap i Stemshaug. Det er viktig å utbetre avvik i kategori 2 i el-rapport, sidan dette er sterkt anbefalt i hen hold til sikkerheit. Ein antek at tidlegare avsatt midlar i økonomiplana til framtidige varmekjelder kan brukast til dette formålet.

VEDTAK:

Enst. vedtak som innstilling.

1.Fellesrådet vedtek å skifte sikringsskap i Gullstein kirke,

2. Sikringsskapet i Stemshaug kyrkje bør renoverast i h.h. til el-rapport.

3. Fellesrådet ber kommunen om å få dekt kostnader ved renovering og utskifting i Gullstein kirke og Stemshaug kyrkje gjennom tidlegare bevilga midlar til framtidige varmekjelder.

AKF  26/2024  Reparasjon av eternitvegg på Stemshaug kyrkje.

INNSTILLING

- Fellesrådet avventa kostnadsoverslag på reparasjon av eternitvegg og avgjer på  forsikringssak.

- Ved naturskade med eigenandel på kr. 8.000,- på forsikringa,  gjev fellesrådet klarsignal til at fagfolk med spesialkompetanse på asbest reparera veggen.

Møtehandtering:

Kyrkjeverja la fram saka, og at det er uvær og sterk vind som forårsaka skaden på eternitvegg. Skaden var også meldt til forsikringsselskapet Klp på juni. Vidare at det er kome anbefalingar frå firma med kompetanse på asbest, om å skifte heile veggen. grunnen er at ein ikkje kan montere eternitplater på nytt, og dei eksisterande kan være sprøe, og sprekke lett ved handtering. Fellesrådet ber kyrkjeverja kontakte Klp på nytt for å få takst på skaden.

VEDTAK:

Enst. vedtak som innstilling men stryker pkt. 2

- Fellesrådet avventa kostnadsoverslag på reparasjon av eternitvegg og avgjer på  forsikringssak.

AKF  27/2024  Oppjustering av kontor til soknepresten.

INNSTILLING

- Kyrkjeverja sender ei hen vending til kommunen om å setje opp ein lettvegg mellom inngang og kontoret til presten

- Kontoret blir måla av eige personell

- Kyrkjeverja sender søknad til sokneråda om tilskott til å kjøpe inn nye møblar til prestekontoret.

Møtehandtering:

Kommunen har vært på befaring, og gitt klarsignal til at ein kan sette opp ein lettvegg for å skjerme presten sitt kontor for gjennomgangstrafikk. Avtalen er også at vi kan bruke vårt eige personell og sende refusjon til kommune på kostnadane.

Når det gjelder møblar, kan ein ta dette opp med kommunen, og elles søkje sokneråda om tilskott.

VEDTAK:

Enst. vedtak med nytt pkt. 1 og 2 med utfyllande tekst.

- Bygging av lettvegg, og maling av kontoret blir utført av  eige personell, og sendt refusjon til kommunen.

- Kyrkjeverja kontaktar kommunen, og sender søknad til sokneråda om tilskott til å kjøpe inn nye møblar til prestekontoret.

AKF  28/2024  Budsjett 2025, økonomiplan 2025-2028

INNSTILLING

Fellesrådet godkjenner budsjettforslag 2025 og økonomiplan 2025-2028

Møtehandtering:

Kyrkjeverja gjekk gjennom prosessen i arbeidet med budsjett og økonomiplan.

Fellesrådet godkjenner oppsett på forslag til driftsbudsjett. Når det gjelder prosjekt i økonomiplanen for 2025-2028, ber fellesrådet om at bevillinga på tidlegare år blir justert i hen hold til prisstigning. Dette gjelder spesielt minnelund på Stemshaug.

Vidare vil fellesrådet prioritere maling Av Gullstein kirke framfor kunstmaling i Aure kyrkje.

VEDTAK:

Fellesrådet godkjenner budsjettforslag 2025 og økonomiplan 2025-2028

| Tiltak Drift | 2025 |
| --- | --- |
| Tilskott 2024 | 3.545 |
| 1. Lønsauke utifrå tariff + løn kyrkjev. | 150 |
| 2. Auka ressursar på gravplassane | 50 |
| - Innkjøp av ny bilhengar | 30 |
| - Ny klippar i 2026 |  |
| 5. Diakonistilling 1/3 stilling |  |
|  | +230 |
| Sum forslag drift 2025 | 3775 |

Tiltak	    bygg                                                      2025      2026        2027     2028

1.  Nytt påbygg Stemshaug                                 850

2.  Nye varmekjelde i kyrkjebygga                      715        590          590

3.  Maling av Gullstein kirke                                520

4. Dekormaling Aure kyrkje                                 500

Tiltak	:        gravplassar                                 2025        2026       2027   	      2028

1   Gravplassane (minnelund)                          350

2.  Reiskapshus m/vatn og sanitær på Folde          ikkje berekna kostnad

AKF  29/2024 Lønnskrav frå kyrkjeverja (Unntatt off.)

INNSTILLING

Ingen innstilling

Møtehandtering:

Kyrkjeverja forlèt møtet og leiaren la fram lønskravet for fellesrådet.

VEDTAK

Enst. Vedtak

Fellesrådet innfrir framlagt lønskrav frå kyrkjeverja pr. 01.05.2024

Møtet slutt kl. 20.10

Aure , den ………………………

Signatur av protokoll

____________________________	___________________________________